# SUBCONTRACT AGREEMENT

## عقد مقاولة من الباطن

| This Subcontract Agreement is made on 17 November 2025 between: ### First Party (Main Contractor) Company: Tasleeh General Trading - Location: Abu Dhabi - United Arab Emirates - Email: info@tasleeh.ae - Phone: 02 - Represented by: Mr. Salem Saeed Mohammed Ali Al Matrooshi, as Owner and Managing Director - Trade License: CN-5611768 ### Second Party (Subcontractor/Supplier) Company: FAAKHTA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE - L.L.C - O.P.C - Location: Al Ain - United Arab Emirates - Contact Phone: +971504768248 - Email: baseershah45@gmail.com - Represented by: Mr. Syed Abdul Basir Shah Syed Sarwar Shah - Position: Owner and Manager - Trade License: CN-5223986 ### Preamble The First Party desires to execute sports flooring, wall and ceiling works for the project (“Barakah”), and has selected the Second Party to perform these works in accordance with the quotation Ref. BFME 1131 Rev 05 dated 12-Nov-2025, attached to and forming an integral part of this Agreement. Both parties, being legally competent, have agreed to enter into this Subcontract under the following terms and conditions. | إنّه في يوم: الخميس الموافق لـ 2025-11-06 تمّ تحرير هذا العقد بين كلٍّ من: ### الطرف الأول (المقاول الرئيسي) شركة: إنوفيستا بيلد للمقاولات العامّة ذ.م.م - المقر: أبوظبي – الإمارات العربيّة المتّحدة - البريد الإلكتروني: info@innovistabuild.ae - هاتف: 0143 633 02 - ويمثّلها في التوقيع على هذا العقد: السيّد/ سالم سعيد محمد علي المطروشي بصفته مالكًا ومديرًا للشركة - الرخصة التجاريّة: CN-5611768 ### الطرف الثاني (المقاول من الباطن/المورِّد) شركة: فاختة للصيانة والمقاولات العامة - ذ.م.م - ش.ش.و - المقر: العين – الإمارات العربيّة المتّحدة - هاتف للتواصل: +971504768248 - البريد الإلكتروني: baseershah45@gmail.com - ويمثّلها في التوقيع على هذا العقد: السيّد/ سيد عبدالبصير شاه سيد سروار شاه - بصفته: مالكًا ومديرًا للشركة - الرخصة التجاريّة: CN-5223986 ### تمهيد حيث إن الطرف الأول هو المقاول الرئيسي لمشروع فيلا خاصة في منطقة الرحبة – أبوظبي، شركة متخصصة في توريد وتركيب أعمال الرصف والكربستون، وبناءً على العرض الموضّح بالكميات والأسعار في هذا العقد؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما القانونية، على إبرام هذا العقد. ويعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ ومكمّلًا لأحكامه. |
| --- | --- |

| ### Article One - Subject and Scope of Work - The First Party assigns and the Second Party accepts to supply, deliver and install sports flooring, wall and ceiling works for Barakah Project, strictly in accordance with the First Party’s approved drawings, specifications and instructions. - The scope of works includes, but is not limited to, the following: 1) Sports Flooring - Application system: Polyurethane Flooring - Total thickness: 45 mm - Quantity: 320 m² - Scope of work: - Applying the adhesive on the concrete floor. - Laying 43 mm thick rubber tiles in straight lines covering the entire floor area. - Applying Pore Filler Part A & B Component to fill voids and joints between fixed rubber tiles. - Applying a self-level coating to level the entire floor. - Applying an Indoor Special Topcoat as final finish on the surface. 2) Walls - Installation of GI studs. - Installation of rubber finish. - Quantity: 290 m². 3) Ceiling - Installation of metal plates. - Installation of GI studs. - Installation of rubber finish. - Quantity: 320 m². - Any work not explicitly mentioned in this Article, and which is not normally associated with sports flooring, wall and ceiling installation, shall be considered outside the scope and subject to separate agreement and price. | ### البند الأول – موضوع العقد ونطاق الأعمال يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتسليم وتركيب المواد التالية وفق الرسومات/التوجيهات المعتمدة من الطرف الأول وبجودة مطابقة للمواصفات: - رصف PASCO مقاس 10×30 مع تسوية الردم (Level Filling) - وحدة القياس: متر مربع - الكمية: 470 م - سعر الوحدة: 22.00 درهم/م - القيمة: 10,340.00 درهم - كربستون 30×15 - وحدة القياس: متر مربع - الكمية: 125 م - سعر الوحدة: 25.00 درهم/م - القيمة: 3,125.00 درهم - إيجار ماكينة الدَّك (Compactor) - السعر: 1000.00 درهم |
| --- | --- |

| ### Article Two - Contract Value and Taxes The contract value is based on the quantities and unit rates in the quotation, as follows (excluding VAT): - Flooring (320 m² × AED 105) = AED 33,600.00 - Walls (290 m² × AED 100) = AED 29,000.00 - Ceiling (320 m² × AED 100) = AED 32,000.00 Subtotal (excluding VAT): AED 94,600.00 Vat (5%): AED 4,730.00 Total Contract Value: AED 99,330.00 Note: Prices are inclusive of all applicable taxes as per UAE regulations. | ### البند الثالث – قيمة العقد والضرائب - إجمالي قيمة العقد: 14,465.00 درهم (اربعة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون درهمًا). ملاحظة: الأسعار شاملة جميع الضرائب المطبقة وفقًا لأنظمة دولة الإمارات. |
| --- | --- |

| ### Article Tree - Payment Terms Payments from the First Party to the Second Party shall be made according to the following schedule: - 55% as an advance payment upon order confirmation and signing of this Subcontract. - 15% upon completion of walls installation. - 15% upon completion of ceiling installations. - 15% upon completion of flooring works and final inspection/acceptance by the First Party. All payments shall be made within 7 days of invoice submission. | ### البند الرابع – شروط السداد - 50% دفعة مقدّمة عند إصدار أمر الشراء/بدء الأعمال. - 30% عند بلوغ مرحلة تقدّم العمل المعتمدة من الطرف الأول. - 20% عند الانتهاء والتسليم النهائي. تُسدَّد جميع المدفوعات خلال 7 أيام من تقديم الفاتورة. |
| --- | --- |

| ### Article Foor - Duration and Schedule - Total execution period:20 working days from receipt advance payment. - The second party shall provide the first party with a brief implementation plan. | ### البند الخامس – المدة والبرنامج - مدة الإنجاز: 20 يومًا عمل من تاريخ استلام الدفعة المقدمة. - يزوّد الطرف الثاني الطرف الأول بخطة تنفيذ مختصرة |
| --- | --- |

| ### Article Five - Delay Penalties If the Second Party delays beyond the agreed periods without acceptable excuse and after written notice, a delay penalty of AED 500 per day shall be imposed, without prejudice to the First Party's right to deduct actual damage costs or terminate the contract if delay exceeds 7 consecutive working days. | ### البند السادس – غرامات التأخير في حال تأخر الطرف الثاني عن المدد المتفق عليها دون عذر مقبول وبعد إنذار خطي، تُفرض غرامة تأخيرية مقدارها 500 درهم عن كل يوم تأخير، دون الإخلال بحق الطرف الأول في خصم تكاليف الضرر الفعلي أو فسخ العقد عند تجاوز التأخير 7 أيام عمل متتالية. |
| --- | --- |

| ### Article Six - General Provisions This contract shall be governed by the laws of the Emirate of Abu Dhabi and the United Arab Emirates. The courts of Abu Dhabi shall have jurisdiction over any disputes arising from it. This contract is executed in two original copies, each party holding one copy. | ### البند السابع – أحكام عامّة تُطبّق قوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على هذا العقد، وتختص محاكم أبوظبي بنظر أي نزاع ينشأ عنه. وقد حُرّر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة. |
| --- | --- |

### SIGNATURES OF PARTIES / توقيعات الأطراف

| ### Second Party - Subcontractor Name: Mr. Syed Abdul Basir Shah Syed Sarwar Shah Position: Owner and Manager Signature: Stamp: | ### First Party - Main Contractor Nam33e: Mr. Salem Saeed Mohammed Ali Al Matrooshi Position: Owner and Manager Signature: Stamp: |
| --- | --- |